AI + Agent + 无尽画布（对标 TapNow）
开发需求说明书（完整版草案）

版本：V1.2（目标 30–40 页）    日期：2026-05-27

说明：V1.2 在 V1.1 基础上扩展为“可交付的完整规格包”。新增：UI 组件目录（icon-first/Apple 风格）、交互状态机、端口/数据类型契约、工具链参数表、PWA/离线与同步策略细化、后端接口清单、测试用例与验收表。

目录（详细）

1. 产品概述与目标

2. 用户/场景/术语

3. 范围与里程碑（MVP→商业化）

4. 信息架构与统一图谱模型（Project/Canvas/Node/Edge/Asset/Job/Agent）

5. UI Design System（TapNow/Apple 风格：tokens/iconography/组件/动效/排版）

6. 画布交互规范（鼠标/触控/快捷键/右键/双击/拖拽）

7. 节点系统规格（Shot/ImageGenerate/ImageEditor/Video/3D…）

8. 连线与端口协议（数据类型、校验、自动建图）

9. 图片工具链规格（Crop/Inpaint/Relight/Multi-angle/Expand/Cutout…）

10. Agent 系统与 Slash Command（/）

11. 本地优先（Dexie/IndexedDB）+ PWA（Workbox）+ 云同步

12. 后端服务拆分与 API 清单（可商用）

13. 商业化上线要求（权限/计费/合规/可观测/风控）

14. 测试计划与验收（功能/一致性/性能/稳定性）

15. 文件保存位置与版本管理

附录A：组件目录（Component Inventory）

附录B：图标清单与尺寸/命名规范

附录C：节点与端口类型枚举

附录D：工具参数表（Operator Params）

1. 产品概述与目标

本项目是一款「AI + Agent + 无尽画布」创作平台，目标体验对标 TapNow。它将“构思（文本）→ 镜头/分镜规划 → 图片生成与后处理 → 资产沉淀与复用 → 工作流编排”统一在一张无限画布上完成，使用节点与连线表达上下游关系，并允许 Agent 基于画布上下文提供建议与自动化。

| 平台 | Web（PWA）优先，支持离线与安装到桌面 |
| --- | --- |
| 风格 | 暗色、点阵背景、icon-first、小控件密度、Apple/HIG 类层级与微动效 |
| 核心闭环 | 图片节点工具链（生成→编辑→版本化→复用） |
| 融合策略 | 统一图谱模型融合；工具链与 UI 模块插件化解耦 |

1.1 关键 KPI（建议）

创作效率：从新建项目到产出第一张可用图 < 3 分钟（含默认模板）。

稳定性：会话中断/刷新后工程可恢复；崩溃自动恢复不丢数据。

成本可控：每次生成/编辑任务可估算成本；配额、限流与预算告警。

一致性：UI tokens 全局统一；关键组件对齐 Apple 风格（小而精）。

2. 用户/场景/术语

2.1 用户角色

| 角色 | 核心诉求 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| 访客 | 了解能力/试用模板 | 只读示例/模板（可选） |
| 个人用户 | 快速出图、工具链后处理、版本管理 | 项目 CRUD、执行 Job、导出 |
| 组织成员 | 团队资产复用、统一风格与模板 | 按角色读取/编辑/执行 |
| 管理员 | 成本与权限控制、审计与合规 | 计费/配额/审计/成员管理 |

2.2 典型场景（User Stories）

作为创作者，我想在画布上新建“图片生成节点”，输入 prompt、选择模型与画幅，一键生成 3 张备选图。

作为创作者，我想对生成结果做裁切/擦除/打光/多角度，并且每一步都能回滚（版本链）。

作为导演，我想在镜头节点里结构化描述景别/运镜/打光，并将其连到图片节点，自动把镜头字段编译成 prompt。

作为团队成员，我想复用组织的风格 chips 与模板，保证产物一致性。

作为管理员，我想限制每日生成次数/成本，并查看审计与用量报表。

2.3 术语表（Glossary）

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Node | 画布中的工作单元（镜头/图片/工具/3D…） |
| Port | 节点输入/输出端口，用于连线与类型校验 |
| Edge | 端口连接，表达数据流或引用关系 |
| Asset | 图片/视频/文本等资源及其版本 |
| Tool/Operator | 可插拔工具模块（裁切/重绘/打光…） |
| Job | 一次执行记录（生成/编辑/导出），可追踪状态与成本 |
| Agent | 读取上下文并执行动作的智能体 |

3. 范围与里程碑（MVP→商业化）

3.1 MVP（阶段1）必须交付

画布：缩放/平移/框选/多选/对齐分布/分组/撤销重做/自动排布。

创建菜单：右键/双击/拖拽端口到空白触发同一菜单。

节点：镜头节点（紧凑型）+ 图片生成节点（TapNow 风格面板）。

连线：端口拖拽连线到节点生成箭头；拖到空白弹创建菜单；删除连线。

图片生成：prompt、模型、画幅比例/分辨率/精细度选择；任务队列（Job）可见。

本地缓存：Dexie/IndexedDB 保存工程；刷新可恢复。

PWA：可安装；离线至少能打开最近工程只读查看。

3.2 商业化（阶段3）必须交付

组织/项目权限、计费与配额、审计与日志、合规策略、可观测与告警。

模型网关（Agent Gateway）：统一路由、限流、成本统计、灰度切换。

资产存储与 CDN：缩略图/预览/原图 variants；派生链可追溯。

4. 信息架构与统一图谱模型

4.1 数据结构（前后端共享契约）

建议使用：JSON Schema（服务端校验）+ TypeScript 类型（前端编译期）双重约束。

4.1.1 Node（通用）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 全局唯一 |
| type | string | 如 shot / image.generate / image.editor |
| title | string | 节点标题（可空） |
| pos | {x:number,y:number} | 画布坐标 |
| size | {w:number,h:number} | 节点尺寸 |
| ports | Port[] | 端口列表（输入/输出） |
| status | enum | idle/running/succeeded/failed/blocked |
| meta | object | 扩展字段（节点私有） |
| createdAt/updatedAt | ISO string | 时间戳 |

4.1.2 Edge（通用）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 唯一 |
| from | {nodeId,portId} | 起点端口 |
| to | {nodeId,portId} | 终点端口 |
| dataType | enum | image/prompt/shot/asset/mask 等 |
| style | object | 颜色/粗细/箭头样式 |
| meta | object | 语义扩展（例如“引用/依赖/触发”） |

4.1.3 Asset（通用）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 唯一 |
| type | enum | image/video/text/mask |
| uri | string | 原始资源地址 |
| variants | array | 缩略图/预览/原图/不同分辨率 |
| lineage | object | parentAssetId/toolId/jobId（派生链） |
| meta | object | EXIF、提示词、模型、seed 等 |

5. UI Design System（TapNow/Apple 风格）

本章节用于“可执行的 UI 规格”。目标不是写成一句话“像苹果”，而是把“像苹果”拆成可实现的：tokens、组件、iconography、排版与动效参数。

5.1 Layout 与密度规则

原则：视觉小、热区大（Small visuals, large hit targets）。

按钮视觉尺寸：32–40px；图标视觉：16–20px；热区：≥36px。

画布固定占比：尽量不使用固定侧栏；使用浮层与节点内编辑（让画布“看起来更大”）。

8pt grid：外边距/内边距统一按 8 的倍数；小间距用 4。

5.2 Tokens（完整表）

| 类别 | Token | 建议值 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景 | --tap-bg | #0b0f16 | 画布主背景 |
| 背景 | --tap-bg2 | rgba(0,0,0,0.35) | 顶部/侧边轻遮罩 |
| 面板 | --tap-panel | rgba(20,24,32,0.92) | 弹层/面板底色 |
| 描边 | --tap-border | rgba(255,255,255,0.10) | 边框 |
| 分割线 | --tap-divider | rgba(255,255,255,0.08) | 分组分隔 |
| 文字 | --tap-text-1 | rgba(255,255,255,0.92) | 主文本 |
| 文字 | --tap-text-2 | rgba(255,255,255,0.70) | 次级文本 |
| 文字 | --tap-text-3 | rgba(255,255,255,0.50) | 提示/占位 |
| 强调 | --tap-primary | rgba(255,255,255,0.14) | 选中背景/hover |
| 危险 | --tap-danger | #ff4d4f | 删除/危险动作 |
| 圆角 | --tap-r-lg | 12px | 输入框/小弹层 |
| 圆角 | --tap-r-xl | 16px | 卡片/菜单 |
| 阴影 | --tap-shadow-lg | 0 12px 28px rgba(0,0,0,0.55) | 浮层 |
| 阴影 | --tap-shadow-sm | 0 4px 14px rgba(0,0,0,0.35) | 小弹层 |
| 模糊 | --tap-blur | 12px | backdrop blur |
| 动画 | --tap-dur-fast | 150ms | hover/弹层 |
| 动画 | --tap-ease | cubic-bezier(0.2,0,0,1) | 统一曲线 |

5.3 Typography（排版）

| 层级 | 字号 | 字重 | 行高 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 18–20 | 600 | 1.3 | 页面标题/关键面板标题 |
| H2 | 14–16 | 600 | 1.3 | 区块标题 |
| Body | 13–14 | 400–500 | 1.4 | 正文 |
| Meta | 11–12 | 400 | 1.4 | 提示/占位/辅助说明 |
| Chip | 12–13 | 500 | 1.0 | chips 文本 |

5.4 Iconography（图标体系与命名）

图标来源：建议自建一套 SVG 图标（线性、圆角、统一 stroke），命名采用 kebab-case，如 icon-crop.svg。

主尺寸：18px；次尺寸：16/20px；stroke 建议 1.75px。

图标按钮：视觉 40×40，圆形（pill）；hover 背景提升到 --tap-primary；active 增加 ring。

菜单项：左图标 + 文本；右侧可显示快捷键（灰色）与 badge（Beta/Hot/折扣）。

5.5 Component Spec（关键组件详细规格）

5.5.1 顶部工具条（图片节点）

容器：圆角 pill，背景 --tap-panel，border --tap-border，shadow --tap-shadow-lg，backdrop blur --tap-blur。

按钮：圆形 icon button；hover/active 有明确态；tooltip 显示名称与快捷键。

更多菜单（⋯）：弹层宽 220–260；每项高度 36–40；支持分割线与子菜单（后续）。

5.5.2 底部 Prompt 面板（图片节点）

固定在底部左侧（TapNow 风格）；可折叠；宽 640–860（响应式）。

包含：缩略图条、prompt textarea、chips 行、发送按钮、语音/倍率等辅助按钮。

弹层：模型选择、画幅选择均为深色弹层，支持搜索（阶段2）。

5.5.3 节点卡片（通用）

背景：--tap-panel；边框：--tap-border；圆角：--tap-r-xl；选中态 ring + glow。

端口：选中时显示；+ 号 pulse；拖拽时显示连线预览。

6. 画布交互规范

6.1 输入设备支持

鼠标：滚轮缩放；中键/空格拖拽平移；右键菜单。

触控板：双指缩放/平移；惯性滚动；避免与浏览器回退冲突。

触控（iPad/移动端，后续）：两指缩放；长按弹菜单。

6.2 快捷键（建议）

| 快捷键 | 动作 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| N | 创建镜头节点 | 画布 |
| I | 创建图片生成节点 | 画布 |
| L | 自动排布 | 画布 |
| Ctrl/Cmd+Z | 撤销 | 全局 |
| Ctrl/Cmd+Shift+Z | 重做 | 全局 |
| Ctrl/Cmd+G | 分组 | 画布 |
| Esc | 退出当前工具/关闭弹层 | 全局 |
| / | 打开命令面板（Slash） | 全局 |

6.3 右键/双击/拖拽空白的统一菜单（状态机）

入口一致：右键空白、双击空白、端口拖到空白松开 → 同一 Create Menu。

状态机：Idle → (OpenMenu@pos) → (SelectItem) → CreateNode@pos → CloseMenu。

约束：菜单在边缘自动翻转；点击空白关闭；Esc 关闭。

7. 节点系统规格（详细）

7.1 Shot Node（镜头节点）— 紧凑型

默认展示：标题、中文意图 textarea、chips（景别/运镜/打光）。

展开区：焦段、角度、氛围、色彩（后续扩展：主体/动作/场景/负面约束/节奏）。

端口：左输入（refs/assets），右输出（shot.struct）。

与图片节点融合：shot.struct → 编译器 → image.generate.prompt。

7.1.1 Shot Node 字段（结构化）

| 域 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| intent | intent_cn | string | 中文镜头意图（可长） |
| camera | framing | string | 景别（特写/中景/全景…） |
| camera | movement | string | 运镜（推/拉/摇/移/跟…） |
| camera | lens | string | 焦段（35mm/50mm…） |
| camera | angle | string | 机位/角度（俯拍/仰拍…） |
| lighting | key | string | 打光（顶光/侧光/逆光…） |
| lighting | mood | string | 氛围（冷/暖/霓虹…） |
| lighting | color | string | 色彩（青橙/胶片…） |

7.2 Image Generate Node（图片生成节点）

顶部工具条：裁切/多角度/重绘/打光/更多（⋯）。

更多菜单：扩图、擦除、标注、增强、调整像素、抠图。

底部 prompt 面板：缩略图条 + prompt textarea + chips + model/ratio 弹层。

端口：左输入（shot.struct、refs），右输出（image.asset、image.variants）。

7.2.1 模型选择弹层（示例字段）

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| name | 模型名称 | GPT Image2 / Banana Pro / 即梦4.5 |
| badges | 标签 | 热门 / 3折 / 新 |
| maxRes | 最大画质 | 1K / 2K / 4K / 1080P |
| capabilities | 能力 | inpaint/relight/multi-angle… |

7.3 Image Editor Node（图片编辑器节点，阶段2）

承载更复杂编辑交互（PS-like）；支持图层/历史；工具以插件形式挂载。

8. 连线与端口协议（数据类型契约）

端口必须携带 dataType，连线必须校验类型；必要时由 Agent/系统自动插入转换节点（Adapter）。

| dataType | 含义 | 允许连接 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| shot.struct | 镜头结构化字段 | shot→image.generate | 通过编译器转 prompt |
| prompt.text | 提示词文本 | text→image.generate | 可由 agent 生成 |
| asset.image | 图片资产引用 | image→image.tool / shot.ref | 支持 variants |
| asset.mask | 遮罩资产 | mask→inpaint | 工具生成或导入 |
| asset.style | 风格 token 集 | style→shot/image | chips 化复用 |

8.1 端口交互（TapNow 同款）

节点选中后显示左右端口“+”。

拖拽到节点：生成箭头连线并自动创建绑定；拖到空白：弹创建菜单。

拖拽预览线：实时跟随；Esc 取消。

9. 图片工具链规格（Operator Params）

9.1 Tool 通用接口

输入：{assetId, params, context(preset/style/prompt)}

输出：{newAssetId, variants[], metadata, cost, durationMs}

状态机：pending→running→succeeded/failed/canceled；支持重试与取消。

9.2 参数表示例（详细）

| Tool | 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| crop | rect | {x,y,w,h} | 裁切框 |
| crop | aspect | string | 固定比例（3:4/1:1…） |
| inpaint | maskAssetId | string | 遮罩资源 |
| inpaint | prompt | string | 重绘指令（可空） |
| relight | direction | enum | N/NE/E/SE/S/SW/W/NW 或角度 |
| relight | intensity | 0-1 | 强度 |
| multiAngle | yaw/pitch/roll | number | 角度控制 |
| upscale | scale | 2/4 | 放大倍数 |
| cutout | mode | enum | 主体/背景/自定义 |

10. Agent 系统与 Slash Command（/）

10.1 Slash Command

按 / 打开命令面板；支持搜索节点类型、工具、模板、Agent 动作。

命令面板项展示：图标 + 标题 + 描述 + 快捷键（如有） + badge。

支持最近使用与收藏。

10.2 Prompt Compiler Agent（shot.struct → prompt）

输入：shot.struct + refs + style tokens；输出：prompt（英文主 prompt + 回译 + negative）。

要求：可解释（显示“字段如何影响 prompt”）；可编辑（用户可锁定某些片段）。

11. 本地优先 + PWA + 云同步（可商用）

11.1 Dexie/IndexedDB 表设计（建议）

| 表 | 主键 | 索引 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| projects | id | updatedAt | 项目元数据/权限摘要 |
| canvases | id | projectId,updatedAt | 画布元数据/快照指针 |
| nodes | id | canvasId,type,updatedAt | 节点数据（含meta） |
| edges | id | canvasId,updatedAt | 连线数据 |
| assets | id | projectId,type,updatedAt | 资产元数据与 variants |
| jobs | id | projectId,status,updatedAt | 任务状态与日志摘要 |

11.2 同步策略（建议）

本地写入优先：UI 操作立即落库；同步器异步推送。

增量同步：按 updatedAt/版本号；支持断点续传。

冲突：单人阶段可简化为“最后写入赢”；组织协作阶段引入 CRDT/OT（后续）。

11.3 PWA（Workbox）

缓存策略：App shell（静态资源）precache；API（只缓存只读/模板）；assets（图片缩略图）stale-while-revalidate。

离线行为：可打开最近工程只读；在线恢复后提示同步状态。

12. 后端服务拆分与 API 清单（概览）

本章节提供“商业化必需”的接口目录，便于 Agent 开发助手按模块实施。

12.1 服务拆分

auth-service：登录/组织/权限/令牌

canvas-service：project/canvas/node/edge CRUD，版本与快照

asset-service：上传/转码/缩略图/variants/CDN

job-service：任务队列、状态机、重试/取消、成本统计

agent-gateway：模型路由、策略、限流、成本、合规

billing-service：套餐、配额、计费、对账

12.2 API 端点清单（示例）

| 服务 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| canvas | GET | /api/canvas/v1/canvases | 画布列表 |
| canvas | POST | /api/canvas/v1/canvases | 新建画布 |
| canvas | PUT | /api/canvas/v1/canvases/{id} | 更新画布/快照 |
| asset | POST | /api/assets/upload | 上传资产 |
| job | POST | /api/jobs | 创建任务（生成/编辑） |
| job | GET | /api/jobs/{id} | 任务状态与日志 |
| agent | POST | /api/agent/compile-prompt | shot.struct→prompt |

13. 商业化上线要求（更细）

13.1 权限与审计

权限粒度：Organization→Project→Canvas→Asset→Job。

审计事件：node.create/node.update/edge.create/job.run/job.cancel/asset.export 等。

导出与分享：带水印/权限校验；可禁用下载。

13.2 成本与配额

每个 Job 记录：模型、输入输出分辨率、耗时、估算 token/成本、失败原因。

配额策略：日/月额度、并发限制、单次最大分辨率、组织预算告警。

13.3 合规与风控

内容审核：敏感词/涉政/涉黄/侵权；支持区域策略。

水印：可选；导出时强制水印策略（按套餐/区域）。

数据治理：用户数据删除、导出、保留期策略。

14. 测试计划与验收（详细）

14.1 功能验收清单（表格）

| 模块 | 用例 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 创建菜单 | 右键/双击/拖空白一致 | 三种入口出现同一菜单，位置正确，Esc/点击空白关闭 |
| 连线 | 端口拖到节点 | 生成箭头，绑定节点，移动节点连线跟随 |
| 连线 | 端口拖到空白 | 弹创建菜单；选择项可在该位置创建节点并自动连线（阶段2） |
| 镜头节点 | 紧凑编辑 | 标题/意图/chips 可编辑，折叠区可展开，刷新不丢 |
| 图片节点 | 顶部工具条 | 裁切/多角度/重绘/打光/更多菜单可打开并触发对应工具 |
| 工具链 | 裁切 | 交互同 PS：拖拽角点、保持比例、Enter确认、Esc取消，生成新版本 |
| PWA | 离线打开 | 离线可打开最近工程只读；在线恢复自动同步状态提示 |

14.2 UI 一致性验收（量化）

所有面板/弹层背景使用 --tap-panel；边框统一 --tap-border；阴影统一 tokens。

图标按钮视觉 40×40，icon 18px；热区≥36×36；hover/active 统一。

端口 pulse 不刺眼：透明度变化范围 0.6–1.0；缩放幅度 ≤ 1.06。

14.3 性能/稳定性验收

TTI < 3s（常规网络）；核心 chunk 懒加载；最大 vendor chunk 拆分。

典型 200 节点/300 边：拖拽与缩放保持 50–60fps。

连续操作 30 分钟：内存不持续增长（无明显泄漏）。

15. 文件保存位置与版本管理

建议仓库结构：把需求、UI 规范、截图与接口契约纳入版本管理。

docs/requirements/AI_Agent_Infinite_Canvas_开发需求说明书_v1.2_完整版草案.docx

docs/ui/design-system.md（tokens/icon/组件/动效，长期维护）

docs/ui/screenshots/（TapNow 对标截图归档）

docs/api/contracts/（JSON Schema、OpenAPI）

docs/qa/acceptance-checklist.md（验收清单）

附录A：组件目录（Component Inventory）

| 组件 | 用途 | 关键规格 |
| --- | --- | --- |
| CanvasToolbar | 画布顶部工具条 | icon-first、可折叠、快捷键提示 |
| CreateMenu | 右键/双击/拖拽空白菜单 | 统一入口、暗色弹层、可搜索（后续） |
| NodeCard | 通用节点容器 | 统一 tokens、选中态 glow、可拖拽 |
| PortHandle | 端口按钮 | pulse 动效、拖拽连线、热区≥36px |
| BottomPromptPanel | 底部 prompt 面板 | 固定位置、可折叠、弹层选择器 |
| ModelPicker | 模型选择弹层 | 列表+badge+搜索（后续） |
| RatioPicker | 画幅/画质选择弹层 | 比例网格+分辨率+精细度 |

附录B：图标清单与命名规范（建议）

icon-crop / icon-multi-angle / icon-inpaint / icon-relight / icon-more

icon-expand / icon-erase / icon-annotate / icon-enhance / icon-resize / icon-cutout

icon-create-shot / icon-create-image / icon-create-video / icon-create-3d

命名：kebab-case；导出为 SVG；统一 stroke 与圆角；大小默认 18px。

附录C：节点与端口类型枚举（建议）

| 类别 | 枚举值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NodeType | shot | 镜头节点 |
| NodeType | image.generate | 图片生成节点 |
| NodeType | image.editor | 图片编辑器节点（后续） |
| NodeType | video.generate | 视频生成（预留） |
| NodeType | world.3d | 3D 世界（预留） |
| PortType | in.ref.image | 输入参考图 |
| PortType | out.asset.image | 输出图片资产 |
| PortType | out.shot.struct | 输出镜头结构化字段 |
| PortType | in.shot.struct | 输入镜头结构化字段 |

附录D：工具参数表（更完整）

| Tool | 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crop | aspect | string | free | 固定比例：1:1/3:4/4:3/16:9… |
| crop | rotation | number | 0 | 旋转角度 |
| inpaint | brushSize | number | 24 | 笔刷大小 |
| inpaint | feather | number | 0.2 | 羽化/边缘柔化 |
| relight | direction | number | 0 | 光源角度（0–360） |
| relight | temp | number | 6500 | 色温 |
| multiAngle | preset | string | front | front/left/right/top/bottom |
| expand | padding | object | {} | 上下左右扩展像素/比例 |
| cutout | threshold | number | 0.5 | 抠图阈值 |